TÀI LIỆU PHỤC VỤ PHIÊN HỌP THỨ HAI CỦA

BAN CHỈ ĐẠO CỦA CHÍNH PHỦ VỀ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ, ĐỔI MỚI SÁNG TẠO, CHUYỂN ĐỔI SỐ VÀ ĐỀ ÁN 06

(Hà Nội, ngày      tháng 03 năm 2026)

I. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO

1. Ban Chỉ đạo Trung ương đã tổ chức Phiên họp thứ nhất Thường trực Ban Chỉ đạo năm 2026 do đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì để rà soát, kiểm điểm tiến độ các nhiệm vụ về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số  trong năm 2026 (ngày 12/3/2026), Phiên họp chuyên đề về công nghệ chiến lược (ngày 18/2/2026)

2. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Nghị quyết Thường kỳ Chính phủ tháng 02 năm 2026 với 07 nhiệm vụ của Đề án 06 (Nghị quyết số 36/NQ-CP ngày 06/3/2026); Quyết định phê duyệt Chương trình Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp giai đoạn 2026 -2035 (Quyết định số 336/QĐ-TTg ngày 25/02/2026). Phê duyệt Đề án Chuyển đổi số trong hoạt động tố tụng hình sự và thi hành án hình sự (Quyết định số 422/QĐ-TTg ngày 10/3/2026). Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng (Nghị quyết số 41/NQ-CP ngày 11/03/2026) trong đó, chỉ đạo 11 nhiệm vụ liên quan đến chuyển đổi số và Đề án 06. Ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2026 của Ban Chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 (Quyết định số 11/QĐ-BCĐCP ngày 27/02/2026). Chủ trì Phiên họp lần thứ nhất năm 2026 của Ban Chỉ đạo Chính phủ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 (ngày 25/02/2026); Phê duyệt Đề án chuyển đổi số các doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2026 – 2030 (433/QĐ-TTg ngày 16/03/2026); Phê duyệt Đề án “Xây dựng Trung tâm dữ liệu, quản lý, giám sát, xử lý vi phạm và điều hành giao thông giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050” (Quyết định số 456/QĐ-TTg ngày 20/3/2026); Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đã làm việc, chỉ đạo các bộ, ngành địa phương về việc xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin của Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam (thông báo kết luận số 12/TB-VPCP ngày 09/3/2026); Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đã làm việc với các bộ, ngành liên quan và kết luận về việc tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (Thông báo số TB-VPCP ngày 06/3/2026).

3. Vai trò thường trực của Bộ Công an, Văn phòng Chính phủ

3.1. Bộ Công an

- Đồng chí Tổ phó Thường trực Tổ công tác: (1) Ban hành báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ương về giải pháp thúc đẩy xây dựng, vận hành các CSDL quốc gai, CSDL chuyên ngành; triển khai hiệu quả Cổng dịch vụ công quốc gia và hệ thống thông tin giải quyết TTHC (Báo cáo số 401/BC-BCA ngày 10/3/2026) (2) Ký, ban hành Kế  hoạch kết nối Cơ sở dữ liệu dân cư với các Cơ sở dữ liệu chuyên ngành trong Công an nhân dân (Kế hoạch số 136/KH-BCA-C06 ngày 25/02/2026). (3) Ban hành văn bản phối hợp với Trung tâm dữ liệu quốc gia, Bộ Tư pháp, Bộ Khoa học và Công nghệ xây dựng Tài liệu Đồng bộ, khai thác dữ liệu thông tin giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính từ Bộ, ngành, cơ quan ngang Bộ với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, phục vụ tích hợp VNeID (Công văn số 883/TCT ngày 04/2/2026); (4) Ban hành văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố về việc phối hợp cung cấp thông tin tài khoản VNeID cá nhân (tài khoản của Chủ tịch UBND cấp tỉnh, Giám đốc Công an cấp tỉnh) phục vụ thông báo, cung cấp kết quả xử lý phản ánh kiến nghị của người dân (Công văn số 1044/TCT ngày 10/3/2026)

- Cơ quan thường trực Tổ Công tác (Bộ Công an) đã ban hành văn bản rà soát phục vụ Kiện toàn Tổ Công tác (công văn số 728/TCT ngày 27/2/2026), có văn bản xin ý kiến đồng chí Bộ trưởng các Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ về Nghị quyết phát triển công dân số (công văn số 1482/TCT ngày 04/3/2026). Chủ trì làm việc với các bộ, ngành hàng tuần để rà soát tiến độ, đôn đốc triển khai xây dựng, vận hành các CSDL quốc gia, CSDL chuyên ngành; Chủ trì cuộc họp với các đơn vị phục vụ triển khai Luật  sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp (ngày 11/03/2026); Chủ trì cuộc hợp với các bộ, ngành phục vụ đẩy mạnh cắt giảm cấp phiếu lý lịch tư pháp, tích hợp thông tin Lý lịch tư pháp trên VNeID (ngày 19/3/2026); Ban hành Báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển KHCN, ĐMST và CĐS về giải pháp thúc đẩy tiến độ xây dựng đưa vào vận hành các CSDL quốc gia, CSDL chuyên ngành tạo lập, cập nhật dữ liệu đảm bảo “đúng, đủ, sạch, sống” (Công văn số 1547/C06-TTDLDC ngày 07/3/2026). Tham dự Hội nghị rà soát tiến độ các nhiệm vụ của Tổ Giúp việc Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (ngày 27/02/2026). Phối hợp với Bộ Ngoại giao làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Phần Lan mời chuyên gia Estonia phục vụ xây dựng Đề án phát triển Công dân số, hiện đang hoàn thiện Kế hoạch các mặt công tác phối hợp cụ thể.

3.2. Văn phòng Chính phủ tham mưu, ban hành văn bản thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng về hoàn thiện dự thảo Nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 69/2024/NĐ-CP ngày 25/6/2024 của Chính phủ quy định về định danh và xác thực điện tử (Văn bản số 2176/VPCP-CĐS ngày 13/3/2026) và hoàn thiện phương án kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống camera giám sát an ninh, trật tự, xử lý vi phạm và điều hành giao thông với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và chia sẻ dữ liệu với Trung tâm giám sát, điều hành đô thị thông minh (Văn bản số 2177/VPCP-CĐS ngày 13/3/2026). Có văn bản tham gia ý kiến vào dự thảo Quyết định ban hành Quy chế quản lý, vận hành, khai thác Cổng Dịch vụ công quốc gia (Văn bản số 1758/VPCP-CĐS ngày 28/2/2026) và văn bản tham gia ý kiến vào dự thảo Nghị định về cơ chế đột phá phát triển cho hoạt động sáng tạo, khai thác dữ liệu (Văn bản số 2081/VPCP-CĐS ngày 11/3/2026). Phát hành 06 văn bản đôn đốc bộ, cơ quan hoàn thiện các đề án, văn bản được giao liên quan đến Đề án 06 trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, thời hạn trong Quý I/2026.

3.3. Đánh giá

(1) Đề án 06 trong năm 2026 được giao 71 nhiệm vụ, đã hoàn thành 08 nhiệm vụ, đang triển khai 61 nhiệm vụ nhiệm vụ, thực hiện thường xuyên 02 nhiệm vụ. Tuy nhiên, đến nay Đề án 06 còn tồn tại 08 nhiệm vụ chậm tiến độ từ năm 2025 thuộc trách nhiệm của 05 bộ, ngành (Bộ Y tế, Bộ Nội vụ, Bộ Giáo dục và Đào tạo,Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Thanh tra Chính phủ). Các nhiệm vụ này đã được đôn đốc nhiều lần tại các Hội nghị, Phiên họp của Chính phủ, Tổ Công tác nhưng chưa hoàn thành (chi tiết tại Phụ lục 01 kèm theo).

(2) Căn cứ Quy chế hoạt động của Tổ Công tác, công văn số 1070/TCT ngày 18/3/2026 về việc đề nghị các đơn vị hoàn thiện Báo cáo hàng tháng về Đề án 06, đến nay còn 03 bộ, ngành (Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch, Bộ Ngoại giao, Bộ Dân tộc và Tôn giáo) chưa gửi Báo cáo về Tổ Công tác, ảnh hướng đển tiến độ, chất lượng báo cáo của Tổ Công tác về kết quả triển khai định kỳ hàng tháng.

3.4. Nhiệm vụ thời gian tới

Các bộ, ngành khẩn trương nghiên cứu giải pháp hoàn thiện các nhiệm vụ chậm tiến độ của Đề án 06. Đồng thời, xây dựng báo cáo định kỳ hàng tháng gửi về Tổ Công tác đúng thời hạn để kịp thời xây dựng Báo cáo tổng thể của Tổ Công tác.

II. CÁC MẶT CÔNG TÁC VÀ TIỆN ÍCH ĐẠT ĐƯỢC

1. Về hoàn thiện thể chế

1.1. Kết quả:

(1) Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 33/NQ-CP ngày 05/3/2026 về phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 02 năm 2026; Nghị quyết 32/NQ-CP ngày 03/3/2026 về việc công bố các Nghị định của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bảo hiểm số; Nghị quyết 54/NQ-CP ngày 18/03/2026 về việc trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội Đề án “Tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới” và dự thảo Nghị quyết về tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật; Thủ tướng Chính phủ đã ban hành: Kế hoạch số 452/QĐ-TTg ngày 17/03/2026 về việc triển khai thi hành Luật Bảo vệ bí mật nhà nước; Ban hành Kế hoạch số 437/QĐ-TTg triển khai thi hành Luật An ninh mạng; Ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2026 của Ban Chỉ đạo của Chính phủ về rà soát và tổ chức thực hiện việc xử lý vướng mắc trong hệ thống pháp luật (Quyết định số 22/QĐ-BCĐRSTCTHXLVMHTPL; Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc biệt đột phá cho công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân số 261/2025/QH15 (388/QĐ-TTg ngày 07/03/2026).

(2) Các bộ, ngành:

- Văn phòng Chính phủ: (1) Có công văn số 2218/VPCP-CN thông báo ý kiến của đồng chí Phó Thủ tướng thường trực Nguyền Hòa Bình về việc đề nghị Bộ Tài chính làm rõ dự thảo Nghị quyết của Chính phủ quy định về cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với dự án đầu tư theo hình thức Xây dựng – Chuyển giao;  (2) Tham mưu lãnh đạo Chính phủ và gửi lấy kiến thành viên Chính phủ đối với dự thảo Nghị quyết cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, quy định liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh.

- Bộ Khoa học và Công nghệ Ban hành Khung đạo đức trí tuệ nhân tạo quốc gia (Thông tư số 05/2026/TT-BKHCN ngày 10/03/2026);

Bộ Công an có văn bản gửi Bộ Tư pháp đề nghị cho ý kiến đối với Tờ trình  đề xuất Chính phủ bổ sung Dự án Luật Định danh và xác thực điện tử vào Chương trình lập pháp năm 2026 (Văn bản số 1164/BCA-C06 ngày 23/3/2026)

1.2. Đánh giá:

Mặc dù đến nay thể chế, chính sách về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tao và chuyển đổi số đã ban hành với số lượng lớn, cơ bản được khơi thông, song việc triển khai vẫn còn có nơi vướng mắc, chưa theo kịp yêu cầu thực tiễn, chưa thực sự tạo được đột phá mạnh mẽ, nội dung chính sách có tính dự báo chưa cao, còn chồng chéo, thủ tục vẫn còn phức tạp, kéo dài thời gian. Đặc biệt là vấn đề kinh phí, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 73/2026/NĐ-CP ngày 10/3/2026, nhưng việc triển khai các bộ, ngành, địa phương còn hạn chế.

Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính chưa hoàn thành việc ban hành định mức về số hóa dữ liệu, trong đó có nội dung về kinh phí cho cán bộ rà soát, làm sạch dữ liệu.

Bộ Giáo dục và Đào tạo chưa ban hành: (1) Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 109/2022/NĐ-CP quy định hoạt động khoa học và công nghệ trong các cơ sở giáo dục đại học; (2) Trình Chính phủ nghị định về chính sách học bổng cho người học các ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược.

1.3. Nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới

(1) Bộ Khoa học và Công nghệ: (1) Phối hợp với các Bộ: Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo, Ngoại giao tiếp tục rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách thu hút, trọng dụng nhân lực, nhân tài, chuyên gia, nhà khoa học, nhân lực công nghệ cao trong và ngoài nước. (2) Ban hành tài liệu hướng dẫn định giá tài sản trí tuệ hình thành từ nhiệm vụ KHCN sử dụng ngân sách nhà nước nhằm tạo thuận lợi cho việc chuyển giao, thương mại hóa kết quả nghiên cứu. (3) Ban hành Thông tư hướng dẫn chi tiết việc thực thi Nghị định số 73/2026/NĐ-CP ngày 10/3/2026 của Chính phủ.

(2) Bộ Công an: (1) Phối hợp với các bộ, ngành, địa phương liên quan nghiên cứu, lập đề nghị xây dựng Luật Định danh và xác thực điện tử, báo cáo Chính phủ để đề xuất Quốc hội xem xét, bổ sung vào Chương trình lập pháp năm 2026. (2) Tham mưu Chính phủ ban hành Nghị định về cơ chế đột phá cho hoạt động của Trung tâm Sáng tạo, khai thác dữ liệu với các cơ chế ưu đãi cho các doanh nghiệp khởi nghiệp.

Đề xuất Thủ tướng Chính phủ kết luận:

(1) Bộ Khoa học và Công nghệ khẩn trương ban hành hướng dẫn tổng thể về hạ tầng, nền tảng, phần mềm, trang thiết bị đầu cuối đang được sử dụng tại cơ quan Trung ương, địa phương.

(2) Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp Bộ Nội vụ, Bộ Công an và các đơn vị liên quan nghiên cứu, tham mưu ban hành văn bản hướng dẫn bộ, ngành, địa phương tái cấu trúc TTHC, cắt giảm thành phần hồ sơ dựa trên dữ liệu; tổ chức rà soát, đề xuất sửa đổi bổ sung các quy định pháp luật đảm bảo triển khai thực hiện.

(3) Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp các bộ, ngành liên quan nghiên cứu, rà soát phương án sửa đổi văn bản pháp lý quy định định mức kinh tế - kỹ thuật tạo lập, số hóa cơ sở dữ liệu, tài liệu. Trong đó, xây dựng phương án hỗ trợ kinh phí cho người làm công tác số hóa dữ liệu. Hoàn thành trong tháng 6/2026.

2. Nhóm tiện ích giải quyết TTHC, cung cấp DVC trực tuyến

2.1. Kết quả:

2.2.1. Thực hiện dịch vụ công, TTHC

(1) Thực hiện Kế hoạch số 02-KH/BCDTW, Bộ Công an đã phối hợp các bộ, ngành thống nhất quy trình, triển khai 82 Dịch vụ công thiết yếu trên cổng dịch vụ công quốc gia. Theo đó, trước mắt cung cấp một số dịch vụ công trên Cổng Dịch vụ công quốc gia để đánh giá; đồng thời, tiếp tục rà soát, hoàn thành cung cấp các dịch vụ công này trong tháng 6/2026 theo mô hình mới tập trung.

(2) Qua rà soát 25 DVCTT toàn trình được cung cấp trên cổng Dịch vụ cổng quốc gia theo Kế hoạch 02-KH/BCDTW, đến nay đã tiếp nhận 2.446.683 hồ sơ (tăng hơn 50 nghìn hồ sơ so với tháng 2/2026). Trong đó, có 2.363.730 hồ sơ trực tuyến (tăng gần 50 nghìn hồ sơ so với tháng 02/2026), 82.953 hồ sơ trực tiếp. Một số DVCTT có tỷ lệ tiếp nhận trực tuyến cao gồm: (1) Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh đạt 1.621.616 hồ sơ; (2) Cấp Phiếu Lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam, người Việt Nam đang cư trú ở nước ngoài đạt 401.498 hồ sơ; (3) Liên thông thủ tục hành chính về đăng kỷ khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiếm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi đạt 189.365 hồ sơ; (4) Đăng kỷ khai tử, xóa đăng ký thường trú, giải quyết mai táng phí, tử tuất đạt 80.837 hồ sơ; (5) Thông báo hoạt động khuyến mại đạt 70.377 hồ sơ.

(3) Kết quả đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trên cổng dịch vụ công

- Về công khai, minh bạch trong thực hiện TTHC: Các bộ, ngành đã đồng bộ, công khai quá trình giải quyết 3.642.416 hồ sơ TTHC (tăng hơn 2 triệu hồ sơ so với tháng 2/2026); các địa phương đã đồng bộ, công khai quá trình giải quyết 8.876.432 hồ sơ TTHC (tăng hơn 3 triệu hồ sơ so với tháng 2/2026).

- Về tiến độ, kết quả giải quyết TTHC: Tỷ lệ hồ sơ TTHC xử lý đúng hoặc trước hạn tại bộ, ngành đạt 7,87% và tại các địa phương là 91,7%.

- Về cung cấp dịch vụ công trực tuyến: Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến tại các bộ, ngành, đạt 35,28; tại các địa phương, đạt 93,1% (2.847.939/3.157.360 hồ sơ). Tỷ lệ TTHC có giao dịch thanh toán trực tuyến tại các bộ, ngành đạt 50,52% (196/388 TTHC), tại các địa phương đạt 97,85% (1.772/1.811 TTHC).

- Về số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC: Tỷ lệ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC tại các bộ, ngành đạt 22,22%, tại các địa phương đạt 91,37%; tỷ lệ hồ sơ cấp kết quả bản điện tử có giá trị pháp lý để tái sử dụng tại các bộ, ngành đạt 20,99% (181.341 kết quả giải quyết TTHC/1.150.941 kết quả cần cấp), tại các địa phương đạt 91,53%; tỷ lệ khai thác, sử dụng lại thông tin dữ liệu số hóa tại các bộ, ngành đạt 1,75%, tại các địa phương đạt 92,28%.

2.2.2. Tái  cấu trúc quy trình và cắt giảm TPHS giải quyết TTHC:

(1) Trong tháng, Bộ Tài chính và Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã công bố thông tin trong CSDL về đất đai và CSDL về Bảo hiểm xã hội. Như vậy, đến nay 09 CSDL đã công bố thông tin CSDL được khai thác, sử dụng thay thế giấy tờ trong thành phần hồ sơ TTHC.

(2) Theo Nghị quyết số 66.7/2025/NQ-CP, số lượng TTHC phải tái cấu trúc tại 09 CSDL nêu trên là 786 TTHC. Đến nay, số TTHC đã tái cấu trúc là 318 TTHC; số TTHC chưa được tái cấu trúc là 468 TTHC

2.2.1. Triển khai mô hình giải quyết TTHC tập trung theo 5721

(1) Bộ Công an đã ban hành tài liệu hướng dẫn tích hợp kết nối hệ thống thông tin giải quyết TTHC bộ, ngành, địa phương với cổng Dịch vụ công quốc gia. Theo mô hình 5721, Hệ thống địa phương không thực hiện TTHC mà chỉ đồng bộ kết quả phục vụ chỉ đạo điều hành. Tuy nhiên, căn cứ văn bản số 693- CV/VPTW, Bộ Công an đang tiến hành kết nối với Hệ thống của 34 địa phương để đảm bảo việc cung cấp dịch vụ liền mạch, không gián đoạn cho người dân, doanh nghiệp, dự kiến vận hành chính thức cổng Dịch vụ công quốc gia tại Trung tâm dữ liệu quốc gia trong tháng 3/2026 khi hoàn thành tích hợp.

(2) Đến nay, 14/17 bộ, ngành đã hoàn thành xây dựng hệ thống thông tin giải quyết TTHC tập trung theo Mô hình 5721 (Còn 03 đơn vị: Bộ Công an triển khai theo mô hình đặc thù, Văn phòng Chỉnh phủ không có thủ tục hành chính, Thanh tra Chỉnh phủ chua có dịch vụ công trực tuyến). Tính đến ngày 07/3/2026, có 6/14 Bộ, ngành thông kết nối với cổng Dịch vụ công quốc gia qua Nền tảng chia sẻ, điều phối dữ liệu (NDOP) và LGSP để tiến hành kiểm thử các luồng nghiệp vụ.

2.2.2. Triển khai cổng dịch vụ công quốc gia tại Trung tâm dữ liệu quốc gia

(1) Bộ Công an đã hoàn thành xây dựng cổng Dịch vụ công quốc gia tại Trung tâm dữ liệu quốc gia với các hợp phần theo quy định tại Nghị định số 367/2025/NĐ-CP ngày 31/12/2025 của Chính phủ (trong đó bổ sung Hệ thống điều phối giải quyết TTHC là một hợp phần của cổng Dịch vụ công quốc gia). Bộ Công an đã phối Bộ Tư pháp, Bộ Khoa học và Công nghệ, Văn phòng Chính phủ và các doanh nghiệp đồng hành kiểm thử để hoàn thiện, sẵn sàng vận hành chính thức trong tháng 3/2026.

(2) Hiện nay, Bộ Công an đã hoàn thành tích hợp, thông luồng kết nối Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của 14/14 Bộ ngành, 34/34 địa phương với Cổng Dịch vụ công quốc gia. Hiện tại đang tiến hành kiểm thử luồng nghiệp vụ trên môi trường chính thức đối với hệ thống của 14 Bộ ngành, kiểm thử kết nối API đối với hệ thống của 34 địa phương. Đôn đốc các Bộ ngành khẩn trương phối hợp triển khai tích hợp Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của các Bộ ngành, kết nối SSO VneID, cấu hình mạng phục vụ kiểm thử trên môi trường chính thức

(3) Tiếp thu ý kiến tham gia của các bộ, ngành, địa phương, Bộ Công an hiện đang hoàn thiện dự thảo Quy chế quản lý, vận hành, khai thác Cổng Dịch vụ công quốc gia tại Trung tâm Dữ liệu quốc gia (sửa đổi, thay thế Quyết định số 31/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ).

2.2. Đánh giá

(1) Về xây dựng hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính

- Các bộ, ngành mặc dù triển khai hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tập trung nhưng chưa công bố danh mục TTHC cấp tỉnh, xã thực hiện trên hệ thống tập trung, TTHC thực hiện trên hệ thống của địa phương (Các bộ: Ngoại giao; Tài chính; Văn hóa, Thể thao và Du lịch).

- Quy trình nghiệp vụ giải quyết TTHC của nhiều Bộ, ngành chưa hoàn thiện chi tiết để đảm bảo phù hợp đặc thù của từng địa phương; hệ thống mới của bộ, ngành chưa cho phép điều chỉnh linh hoạt các tham số kỹ thuật trong quy trình nội bộ giải quyết TTHC (thời gian thực hiện, số bước thực hiện, phí/lệ phí); chưa cho phép thực hiện các TTHC đặc thù riêng của địa phương; chưa đáp ứng chức năng điều chỉnh cấu hình phù họp với mô hình Trung tâm phục vụ hành chính công, phù hợp với việc phân cấp, uỷ quyền theo đặc thù của địa phương (ví dụ Hà Nội phản cấp uỷ quyền 243 TTHC); chưa thực hiện đầy đủ các quy định phi địa giới hành chính.

(2) Về cung cấp DVCTT trên Cổng Dịch vụ công quốc gia

-  Còn 12/25 dịch vụ công chưa triển khai trên VNeID theo chỉ đạo tại Chỉ thị 24 (06 dịch vụ công của Bộ Tài chính – Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Cục thuế và 01 dịch vụ công của Bộ Công thương - EVN)

- 12/42 DVCTT1 không có nút nộp trực tuyến trên cổng Dịch vụ công quốc gia (người dân phải tự tìm và đăng nhập vào Cống dịch vụ công của bộ, ngành, địa phương để tìm kiếm thủ tục mới nộp được hồ sơ); 02/42 DVCTT không tìm thấy trên cổng Dịch vụ công quốc gia ( (1) Cẩp lại họp đồng mua bán điện; (2) Đăng ký tham gia đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện).

- 27/42 DVCTT vẫn bắt người dân, doanh nghiệp đính kèm thành phần hồ sơ khi thực hiện thủ tục (các thành phần hồ sơ đính kèm thường bao gồm: Giấy ủy quyền (trong trường hợp nộp thay); Giấy tờ tùy thân của người nộp hồ sơ; Các giấy tờ chứng minh thông tin liên quan đến thủ tục; Các biếu mẫu hoặc tờ khai theo quy định). Một số DVCTT vẫn cần nhập thủ công một số trường thông tin như: Thông tin liên hệ (số điện thoại, email); Địa chỉ cư trú chi tiết; Thông tin giấy tờ cá nhân (ngày cấp, nơi cấp); Thông tin doanh nghiệp hoặc tổ chức (mã số thuế, tên doanh nghiệp).

(3) Về thực hiện cắt giảm, đơn giản hóa TTHC dựa trên dữ liệu

- Mặc dù 49 CSDL các bộ, ngành khẳng định đã hoàn thành tuy nhiên, còn 18/49 CSDL chưa công bố các trường thông tin theo Nghị quyết 66.7 (Trách nhiệm thuộc về các bộ, ngành: Công an, Tài chính, Tư pháp, Xây dựng, EVN - chi tiết tại Phụ lục 02 kèm theo)

- Đối với 09 CSDL đã được công bố thông tin CSDL được khai thác:

+ Các bộ, ngành, địa phương chưa triển khai đầy đủ kết nối, khai thác để sử dụng dữ liệu (còn 08 đơn vị chưa kết nối với CSDL đăng ký doanh nghiệp - Bộ Tài chính, còn 05 đơn vị chưa kết nối với CSDL quốc gia về đất đai - Bộ Nông nghiệp và Môi trường, còn 05 đơn vị chưa kết nối với CSDL hộ tịch điện tử - Bộ Tư pháp, chưa có đơn vị nào kết nối với CSDL nền tảng sổ sức khỏe điện tử - Bộ Y tế).

+ Còn 468/786 TTHC chưa được tái cấu trúc, gồm: Bộ Công an (34); Dân tộc và Tôn giáo (20); Giáo dục và Đào tạo (49); Khoa học và Công nghệ (130); Ngoại giao (22); Nội vụ (26); Nông nghiệp và Môi trường (46); Tài chính (22); Tư pháp (9); Văn hóa, Thể thao và Du lịch (56); Xây dựng (4); Y tế (51).

2.3. Đề xuất Thủ tướng Chính phủ kết luận:

(1) Các bộ, ngành tiếp tục hoàn thiện và triển khai thực hiện có hiệu quả Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tập trung của các bộ, ngành và Hệ thống điều phối giải quyết TTHC, Cổng Dịch vụ công quốc gia tại Trung tâm dữ liệu quốc gia.

(2) Các bộ, ngành: (1) Chủ trì, phối hợp Bộ Tư pháp, Bộ Công an triển khai thực hiện hiệu quả, thực chất các nhiệm vụ quy định tại Nghị quyết số 66.7/2025/NQ-CP, trong đó, cần khẩn trương hoàn thành việc công bố, tái cấu trúc quy trình giải quyết TTHC, hoàn thành trong tháng 3/2026; (2) Đẩy nhanh việc ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật để cắt giảm, đơn giản hóa TTHC dựa trên dữ liệu theo danh mục văn bản quy phạm pháp luật tại Phụ lục kèm theo Nghị quyết số 66.7/2025/NQ-CP, tuân thủ trình tự, thủ tục ban hành VBQPPL theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Các đơn vị liên quan VNPT và MobiPhone tiếp tục thực hiện duy trì hệ thống đảm bảo việc chuyển đổi đến khi vận hành thông suốt. Hoàn thành chuyển đổi muộn nhất hoàn thành trước 15/4/2026, báo cáo kết quả với Chính phủ và Ban Chỉ đạo Trung ương.

(3) Các bộ, ngành khẩn trương cấu hình TTHC cấp tỉnh, cấp xã trên hệ thống tập trung cấp bộ; công bố danh mục các TTHC thực hiện trên hệ thống tập trung, TTHC thực hiện trên hệ thống địa phương,

(4) Các bộ ngành theo từng lĩnh vực quản lý thống nhất quy trình nghiệp vụ với các địa phương, đảm bảo tối ưu hoá quy trình nghiệp vụ, tận dụng dữ liệu và phù họp với phân quyền đặc thù địa phưong, hoàn thành trước trong tháng 3/2026; xây dụng có chức năng phân quyền cho địa phương được phép cấu hình thay đổi quy trình nội bộ (các quy trình này là các bước xử lý bên trong hệ thống, không làm thay đổi quy trình giải quyết TTHC thống nhất do bộ, ngành đã ban hành.

(5) Trên cơ sở đánh giá của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về 25 DVCTT có lưu lượng sử dụng nhiều nhất, chỉ đạo các bộ ngành có liên quan rà soát, sửa đổi, bổ sung ngay các quy định pháp luật, văn bản hướng dẫn để tháo gỡ những vướng mắc về thủ tục hành chính, hạ tầng, hệ thống, dữ liệu… để triển khai toàn quốc. Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Bộ Khoa học và Công nghệ làm việc trực tiếp với các bộ, ngành liên quan để đôn đốc việc tháo gỡ và triển khai nhân rộng toàn quốc từ tháng 6/2026

3. Nhóm tiện ích phát triển kinh tế, xã hội

3.1. Kết quả:

3.1.1 Ứng dụng dữ liệu dân cư, căn cước, định danh trên các lĩnh vực:

- Lĩnh vực ngân hàng: Đã có hơn 156 triệu hồ sơ khách hàng cá nhân (tăng gần 7 triệu hồ sơ so với kỳ báo cáo trước) và 1,72 triệu hồ sơ khách hàng, tổ chức được đối chiếu sinh trắc học qua CCCD gắn chip hoặc ứng dụng VNeID (đạt tỷ lệ 100% tổng lượng tài khoản phát sinh giao dịch trên kênh số). 57 tổ chức tín dụng và 39 tổ chức trung gian thanh toán đã triển khai ứng dụng thẻ CCCD gắn chip qua ứng dụng điện thoại; 63 tổ chức tín dụng đã triển khai ứng dụng thẻ CCCD gắn chip qua thiết bị tại quầy.

- Lĩnh vực Y tế: đã có khoảng 1.201/1.650 bệnh viện triển khai bệnh án điện tử trên toàn quốc (chiếm hơn 72% các bệnh viện, tăng 09 bệnh viện so với tháng 01/2026). Tuy nhiên, về chất lượng triển khai chưa đồng đều và cần có kiểm tra, đánh giá cụ thể, chi tiết.

- Lĩnh vực giao thông vận tải: Về triển khai giải pháp ứng dụng định danh, xác thực điện tử và nhận diện sinh trắc học phục vụ làm thủ tục đi máy bay, đến nay đã triển khai tại 18 Cảng hàng không. Kết quả: tổng số chuyến bay có hành khách sử dụng giải pháp là 76.461/79.212 chuyến bay nội địa của Vietnam Airlines và Vietjet Air (tăng 18.674 trường hợp so với tháng 02/2026). Trong đó, 2.781.244 lượt hành khách sử dụng giải pháp đủ điều kiện thu nhận sinh trắc học; 1.745.019 lượt hành khách qua cửa kiểm soát an ninh tự động thành công và 902.609 lượt hành khách qua cửa kiểm soát lên tàu bay thành công.

- Lĩnh vực tài chính: đã có hơn 453 nghìn cơ sở kinh doanh áp dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền với hơn 5,5 tỷ hóa đơn được khởi tạo (tăng 11 nghìn cơ sở so với tháng trước); Kết quả thu thuế từ các tổ chức, cá nhân kinh doanh có hoạt động kinh doanh thương mại điện tử đạt gần 13,6 nghìn tỷ đồng.c

3.1.2. Triển khai giải pháp chi trả An sinh xã hội không dùng tiền mặt: Đến nay đã rà soát 1.021.683/1.038.538 đối tượng gười có công với cách mạng hưởng hưởng chính sách ASXH thường xuyên. Trong đó, đã chi trả cho 720.375 người qua tài khoản với số tiền trên 39.275 tỷ đồng (tăng 7 nghìn người so với tháng trước).

3.2. Nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới

(1) Ngân hàng nhà nước Việt Nam: phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức xây dựng và triển khai Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2026-2030, ưu tiên: (1) mở rộng sử dụng hoá đơn điện tử trong giao dịch thương mại điện tử; (2) tăng tỉ lệ thanh toán không dùng tiền mặt; (3) hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia nền tảng thương mại điện tử; (4) theo dõi chỉ số đánh giá kết quả thực hiện theo tháng/quý.

(2) Bộ Tài chính rà soát, nghiên cứu đề xuất, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét: Cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo về phí, lệ phí trong việc kết nối, khai thác sử dụng dữ liệu.

(3) Bộ Công an tiếp tục đôn đốc tiến độ triển khai, ứng dụng dữ liệu, định danh điện tử trong hoạt động giao dịch của xã hội theo chức năng quản lý nhà nước đảm bảo việc chuyển đổi số diễn ra đồng đều trên cả nước.

4. Về phát triển công dân số

4.1. Kết quả:

4.1.1. Phát triển các công cụ, tiện ích số cho người dân:

(1) Đã hoàn thành cấp Căn cước công dân gắn chíp cho công dân có đủ điều kiện trên địa bàn toàn quốc với hơn 87 triệu thẻ. Đồng thời, Bộ Công an đã cấp 25.599.362 thẻ Căn cước (tăng 896.251 trường hợp so với tháng 02/2026). Trong đó, cấp 4.451.815 thẻ cho công dân dưới 6 tuổi; 7.416.229 thẻ cho công dân từ 6 đến dưới 14 tuổi và 13.731.318 thẻ cho công dân trên 14 tuổi; cấp 739 giấy chứng nhận trường hợp người gốc Việt Nam chưa xác định Quốc tịch đang sinh sống tại Việt Nam.

(2) Thu nhận trên 95,9 triệu hồ sơ định danh điện tử, kích hoạt trên 68 triệu tài khoản (tăng 745.446 hồ sơ so với tháng 02/2026). Đã cấp tổng số 842.704/1.711.686 hồ sơ đăng ký định danh tổ chức (tăng 832.776 hồ sơ tiếp nhận so với tháng 02/2026). Đã kích hoạt tổng số 84.673/85.258 hồ sơ thu nhận định danh người nước ngoài (đạt tỷ lệ 97,5%).

(3) Cung cấp 50 tiện ích trên VNeID, được người dân hưởng ứng sử dụng, trung bình có 1,5 triệu lượt truy cập vào VNeID/01 ngày, điển hình là: Triển khai cẩm nang số với trên 89 nghìn lượt truy cập. Triển khai Cổng ký số tập trung RSHUB: Tích hợp thành công với 08 nhà cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số; 18 đơn vị sử dụng chữ ký số đã vận hành thành công; cấp mới 509.613 chứng thư số  (tăng hơn 5 nghìn chứng thư số so với tháng 02/2026). Triển khai tính năng đăng ký chứng thư số trên VNeID, đến nay đã cấp được 515.514 chứng thư số trên VNeID và có 37.416 lượt ký.

(4) Để phục vụ Bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031, Bộ Công an đã đã xây dựng phần mềm Quản lý cử tri đáp ứng hướng dẫn tại Quyết định số Quyết định số 8202/QĐ-BCA-C06 để Công an các địa phương có thể sử dụng lập danh sách và in thẻ cử tri dựa trên dữ liệu dân cư. Việc xây dựng phần mềm không sử dụng ngân sách nhà nước, giúp tiết kiệm chi phí và đảm bảo dữ liệu thống nhất từ Trung ương đến địa phương theo đúng tinh thần chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Đồng thời, C06 đã xây dựng chức năng trên VNeID để người dân có thể: (1) Theo dõi thông tin khu vực bỏ phiếu của mình; (2) Theo dõi danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; (3) Thực hiện yêu cầu thay đổi nơi bỏ phiếu giữa thường trú và tạm trú. Đặc biệt, qua nghiên cứu học tập kinh nghiệm của Hàn Quốc và quốc tế, Bộ Công an đã tham mưu, báo cáo Hội đồng bầu cử quốc gia cho phép triển khai quy trình điện tử để cấp Giấy chứng nhận để cử tri tham gia bỏ phiếu ở nơi khác (bản điện tử) trên VNeID.

Kết quả: đã có 3.320/3.321 Công an cấp xã sử dụng phần mềm quản lý cử tri; tiếp nhận 219.620 yêu cầu cấp Giấy chứng nhận bỏ phiếu ở nơi khác bản điện tử qua ứng dụng VNeID và 110.291 yêu cầu thay đổi nơi bỏ phiếu giữa thường trú và tạm trú.

Bên cạnh đó, Bộ Công an đã phối hợp Văn phòng Quốc hội hực hiện triển khai kết nối Trang thông tin về bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân với hệ thống định danh và xác thực điện tử để tích hợp đăng nhập bằng tài khoản VNeID và kết nối  Trang thông tin với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để người ứng cử có thể khai thác thông tin, tự động điền vào các biểu mẫu kê khai. Kết quả: đã có 349.133 lượt đăng nhập sử dụng tài khoản VNeID trên Trang thông tin, 442.115 lượt yêu cầu khai thác

(5) Thực hiện chỉ đạo tại Nghị quyết 66.7, Bộ Công an đã phối hợp với các bộ, ngành thực hiện đồng bộ, chia sẻ dữ liệu phục vụ tích hợp lên ứng dụng VNeID, cụ thế:

- Đối với các giấy tờ mới tích hợp, có chức năng trên VNeID cho phép công dân bấm xác nhận lại tính chính xác của thông tin giấy tờ, Bộ Công an đã phối hợp các bộ ngành đồng bộ, đẩy dữ liệu lên VNeID để thông báo cho công dân đối với: Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá, Học bạ số, Văn bằng chứng chỉ, thông tin cư trú.

- Đối với các giấy tờ cũ, chưa có chức năng trên VNeID cho phép công dân bấm xác nhận lại tính chính xác của thông tin giấy tờ, Bộ Công an đã phối hợp đồng bộ về CSDLQGvDC (các bản ghi dữ liệu đều chưa được ký số) và đẩy thành công sang ứng dụng VNeID đối với: Giấy chứng nhận Đăng ký xe, Giấy phép lái xe, Thông tin lịch sử trừ điểm trên GPLX, Giấy chứng nhận đăng ký Hộ kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Tình trạng hôn nhân, Thẻ Bảo hiểm y tế, Sổ Bảo hiểm xã hội, Giấy Khám sức khỏe, Phiếu lý lịch tư pháp .

(chi tiết tại Phụ lục 03, 04 kèm theo)

(6) Ngoài ra, Bộ Công an đang nghiên cứu, triển khai một số tiện ích, tính năng mới như: Thi hành án dân sự qua VNeID (Hiện đang tiếp tục kiểm thử); Phối hợp Cục Thủy sản và kiểm ngư (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) và Bộ Tư lệnh 86 (Bộ Quốc phòng) hoàn thiện chức năng xuất nhập bến của tàu cá trên VNeID (Đến nay đã đồng bộ dữ liệu giấy đăng ký tàu cá về C06 được 69.777/79.000 bản ghi; đã có 514 chủ tàu cá đã tích hợp giấy đăng ký tàu cá trên VNeID).

(7) Ban Cơ yếu Chính phủ đã: (1) cung cấp gần 1,77 triệu chứng thư chữ ký số chuyên dùng công vụ (tăng hơn 34.100 chứng thư chữ ký số so với tháng trước), đáp ứng đầy đủ 100% yêu cầu của các cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc các bộ, ngành, địa phương, phục vụ triển khai hiệu quả các hoạt động công vụ trên Cổng dịch vụ công quốc gia, hệ thống thông tin điện tử các cấp và triển khai Đề án 06; (2) phối hợp triển khai cung cấp đầy đủ, kịp thời chứng thư chữ ký số chuyên dùng công vụ phục vụ ký số phát hành Thẻ căn cước, Hộ chiếu và Thẻ đảng viên có gắn chíp điện tử; (3) đang phối hợp với các bộ, ngành, địa phương triển khai giải pháp ký số, xác thực phục vụ đồng bộ dữ liệu giải quyết thủ tục hành chính về Cổng Dịch vụ công quốc gia.

4.1.2. Tuyên truyền và cơ chế khuyến khích công dân tham gia trên môi trường số:

Triển khai hiệu quả nền tảng Bình dân học vụ số: Tính đến nay, nền tảng đã tích hợp 87 khóa học đã hoàn thiện, thu hút 1.443.384 học viên tham gia (tăng 829.381 trường hợp so với tháng 2/2026). Các khóa học gồm: Chuyển đổi số và Đại học số; Luật giao thông đường bộ, hệ thống báo hiệu; Kỹ thuật lái xe; 600 câu hỏi lý thuyết lái xe; Kỹ năng số cho sinh viên; Kỹ năng số và ứng dụng AI.... Kết quả triển khai đã khẳng định nền tảng “Bình dân học vụ số” không chỉ là công cụ đào tạo, bồi dưỡng kiến thức số, mà còn là hạ tầng quan trọng phục vụ triển khai Phong trào “Bình dân học vụ số” một cách thống nhất, đồng bộ, góp phần nâng cao nhận thức, năng lực số của người dân, từng bước hình thành xã hội số toàn diện.

4.2. Đánh giá

(1) Một số bộ ngành chưa triển khai kết nối, đồng bộ dữ liệu với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Nền tảng định danh và xác thực điện tử để đối soát, làm sạch dữ liệu phục vụ hiển thị thông tin, giấy tờ lên VNeID, cụ thể: Bộ Tư pháp (CSDL Hộ tịch điện tử), Bộ Nông nghiệp và Môi trường (Cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai)

(2) Đối với việc tích hợp giấy tờ lên VNeID, còn 135/188 giấy tờ của cá nhân chưa được đồng bộ, tích hợp (trách nhiệm của 10 bộ, ngành); còn 202/295 giấy tờ của tổ chức, các bộ, ngành chưa phối hợp, xây dựng lộ trình để tích hợp trên VNeID (trách nhiệm của 09 bộ, ngành); 15 loại giấy tờ đã đồng bộ về để tích hợp trên VNeID, tuy nhiên, nhiều loại giấy tờ đã đồng bộ nhưng chưa được ký số (Giấy chứng nhận đăng ký Hộ kinh doanh còn 8,6 triệu dữ liệu chưa ký số, Tình trạng hôn nhân còn 22,4 triệu dữ liệu chưa ký số, Giấy khám sức khỏe còn 29,5 triệu dữ liệu chưa ký số)

(3) Một số bộ, ngành chưa kịp thời hoàn thành việc cung cấp học liệu trên nền tảng Bình dân học vụ số (Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Môi trường).

4.3. Nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới

(1) Các Bộ Tư pháp, Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương thực hiện kết nối, đồng bộ dữ liệu với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Nền tảng định danh và xác thực điện tử để đối soát, làm sạch dữ liệu phục vụ hiển thị thông tin, giấy tờ lên VNeID đối với: Giấy khai sinh, giấy khai tử hoặc Trích lục khai tử, Giấy đăng ký Hợp tác xã, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

(2) Bộ Công an kịp thời hoàn thiện, trình Chính phủ duyệt, ban hành Nghị quyết phát triển công dân số

(3) Các bộ ngành nghiên cứu, phối hợp Bộ Công an cung cấp học liệu lên nền tảng Bình dân học vụ số theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ

5. Về kết nối, xác thực và chuẩn hóa dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với các Cơ sở dữ liệu khác

5.1. Triển khai xây dựng các CSDL quốc gia, CSDL chuyên ngành:

Cơ quan thường trực (Bộ Công an) cùng 07 tập đoàn, doanh nghiệp và 15 bộ, ngành khảo sát đánh giá thực trạng kết quả khảo sát và đã được các Bộ ký, gửi báo cáo khảo sát. Từ kết quả khảo sát đánh giá cho thấy:

5.1.1. Đối với 12 CSDL quốc gia trọng yếu theo kế hoạch 02-KH/BCĐTW

a. Nhóm CSDL đã hoàn thành gồm 03/12 CSDL đã có nền tảng, đối soát với CSDL dân cư để làm sạch dữ liệu, đã kết nối, chia sẻ nội ngành và ngoại ngành, đồng thời đồng bộ dữ liệu theo thời gian thực về Trung tâm dữ liệu quốc gia

b. Nhóm CSDL đang hoàn thiện gồm 09/12 CSDL chưa kết nối, đồng bộ dữ liệu với Trung tâm dữ liệu quốc gia do gặp vướng mắc về làm sạch dữ liệu hoặc các giải pháp kỹ thuật.

- Các CSDL có nền tảng, cơ bản đảm bảo yêu cầu gồm 03 CSDL: CSDL quốc gia về đất đai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), CSDL hàng hóa (hóa chất, tiền chất) (Bộ Công Thương), CSDL ngành giáo dục và đào tạo (Bộ Giáo dục và Đào tạo)

- Các CSDL có nền tảng, nhưng chưa đảm bảo yêu cầu gồm 3 CSDL:  CSDL quốc gia về xây dựng (Bộ Xây dựng), CSDL thanh tra thu nhập tài sản (Thanh tra tài sản), CSDL ngành nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Môi trường)

- Các CSDL chưa có nền tảng gồm 3 CSDL: CSDL quốc gia về an sinh xã hội (Bộ Nội vụ), CSDL ngành Y tế (Bộ Y tế), CSDL xử lý vi phạm hành chính

5.1.2. Đối với 104 CSDL được giao theo nghị quyết 11/NQ-CP

a. Tiến độ:

- Có 47/104 CSDL cơ bản hoàn thành đã có nền tảng, hình thành tập trung và đồng bộ về Trung tâm dữ liệu quốc gia.

- Còn 57/104 CSDL chưa hoàn thành kết nối, đồng bộ dữ liệu về Trung tâm dữ liệu quốc gia, trong đó có 46 CSDL chậm tiến độ (thuộc trách nhiệm Bộ Nội vụ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Dân tộc và Tôn giáo, Bộ Tài chính, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Tư pháp, Bộ Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công thương, Bộ Ngoại giao - chi tiết tại Phụ lục 05 kèm theo).

5.1.3. Kinh phí triển khai

(1) Đối với các CSDL theo Kế hoạch số 02

- Có 04/12 CSDL được các bộ, ngành đăng ký kinh phí và được cấp với tổng số: 1.855,535 tỷ đồng (gồm: CSDL quốc gia về tài chính; CSDL Hàng hoá (Hoá chất, tiền chất); CSDL quốc gia về an sinh xã hội; CSDL bản án, quyết định của Tòa án).

- Có 05/12 CSDL không đề xuất đăng ký kinh phí triển khai (gồm: CSDL quốc gia về đất đai; CSDL ngành nông nghiệp; CSDL hộ tịch điện tử; CSDL thanh tra thu nhập tài sản; CSDL ngành Y tế)

- Còn 03/12 CSDL đã đăng ký kinh phí với Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính nhưng chưa được cấp (gồm: CSDL ngành giáo dục đăng ký 17 tỷ đồng (Bộ Giáo dục và Đào tạo); CSDL quốc gia về hoạt động xây dựng đăng ký 80 tỷ đồng (Bộ Xây dựng); CSDL xử lý vi phạm hành chính đăng ký 995 tỷ đồng (Bộ Công an)).

(2) Đối với 104 CSDL theo Nghị quyết 11: 15 bộ, ngành đăng ký kinh phí với tổng số: 999,694 tỷ đồng. Tuy nhiên, mới được Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt: 369,614 tỷ đồng cho 05 bộ, ngành (gồm: Bộ Y tế 62,67 tỷ đồng; Bộ Nội vụ 87,45 tỷ đồng; Bộ Khoa học và Công nghệ 19,8 tỷ đồng; Bộ Văn hóa, Thể thao và du lịch 14,89 tỷ đồng; Bộ Dân tộc và tôn giáo 139 tỷ; Tòa án nhân dân tối cao 42,8 tỷ; Bộ Giáo dục và Đào tạo 03 tỷ đồng). Bộ Tài chính cấp 366,614 tỷ đồng (chiếm 36,7% so với đăng ký).

5.2. Đồng bộ thông tin thuê bao với CSDLQGvDC

Tính đến ngày 13/3/2026, các doanh nghiệp viễn thông đã gửi về Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư dữ liệu thuê bao của tổng cộng 117.527.943 thuê bao di động trong đó 93.035.016 thuê bao được đăng ký bằng số định danh cá nhân và 24.492.927 thuê bao được đăng ký bằng số chứng minh nhân dân 09 số.

Đồng thời, Bộ Công an đã chủ động xây dựng và hoàn thiện các tính năng phục vụ công dân thao tác xác thực tình trạng sử dụng số thuê bao di động được đăng ký bằng thông tin của công dân đó trên ứng dụng VNeID. Hiện nay tính năng đã được kiểm thử thành công và phát hành theo bản cập nhật mới nhất của ứng dụng VNeID, sẵn sàng sử dụng trong tháng 3/2026.

5.3. Đánh giá

(1) Về hạ tầng và dữ liệu: Hạ tầng số phát triển không đồng bộ, dữ liệu chưa được chuẩn hoá, chưa phát huy hết giá trị của dữ liệu. Trong 12 CSDL quốc gia theo Kế hoạch 02-KH/BCDTW, vẫn còn 03/12 CSDL (An sinh xã hội, Y tế, Xử lý vỉ phạm hành chính) chưa có nền tảng. Bên cạnh đó, 02/12 CSDL (Xây dựng, Thanh tra thu nhập tàỉ sản) mặc dù đã có nền tảng, nhưng vẫn chưa đảm bảo yêu cầu “đúng, đủ, sạch, sống”, chưa được đối soát với CSDL dân cư để làm sạch; hệ thống chưa có giải pháp ký số, chứng thư số công vụ, chưa kết nối, đồng bộ về Trung tâm dữ liệu quốc gia. Đối với 104 CSDL theo Nghị quyết số 11/NQ-CP, hiện còn 76/104 CSDL chưa hoàn thành, kết nối, đồng bộ về Trung tâm dữ liệu quốc gia. Theo Nghị quyết 66.7/NQ-CP, có 05 bộ đã ban hành Quyết định công bố các trường thông tin có trong 09/09 CSDL và hướng dẫn kết nối, chia sẻ, khai thác, sử dụng phục vụ cắt giảm thủ tục hành chính từ ngày 01/01/2026, tuy nhiên, các bộ, ngành, địa phương chưa triển khai kết nối, khai thác để sử dụng dữ liệu đã được công bố nêu trên, dẫn đến các thủ tục hành chính vẫn chưa được cắt giảm thành phần hồ sơ khi đã có dữ liệu.

(2) Về thể chế, chính sách: Hiện nay, Chính phủ đã ban hành Khung kiến trúc dữ liệu, Từ điển dữ liệu theo Quyết định số 2439/QĐ-TTg ngày 04/11/2025, tuy nhiên, đến nay việc triển khai xây dựng danh mục trường thông tin có trong các CSDL quốc gia, chuyên ngành quản lý chưa được thực hiện đầy đủ ở các bộ, ngành, dẫn đến việc triển khai manh mún, nhỏ lẻ, các CSDL hoàn thành không thể kết nối với nhau để khai thác, sử dụng.

(3) Về an ninh, an toàn: Công tác bảo đảm an ninh, an toàn hệ thống, dữ liệu vẫn tiềm ẩn rủi ro lớn. Hệ thống của một số bộ, ngành vừa triển khai tại các đơn vị, vừa thuê dịch vụ của các nhà cung cấp. Dữ liệu được lưu trữ trên Cloud chung của nhà cung cấp dịch vụ. Nhận thức của một số cán bộ về công tác bảo đảm an toàn, an ninh mạng và bảo mật thông tin chưa đáp ứng yêu cầu, còn tình trạng "nợ tuân thủ” các điều kiện về an ninh, an toàn. Có tình trạng, mặc dù CSDL đã có nền tảng, dữ liệu tập trung, cơ bản hoàn thành, nhưng hệ thống chưa đảm bảo yêu cầu về an ninh, an toàn, nên vẫn không thể đưa vào kết nối, đồng bộ, khai thác, phục vụ giải quyết thủ tục hành chính.

(4) Về kinh phí triển khai: Tiến độ phân bổ, giải ngân kinh phí cho việc triển khai xây dựng các CSDL còn thấp. Đối với 12 CSDL theo Kế hoạch 02-KH/BCDTW, còn 02/12 CSDL đã đăng ký kinh phí với Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính nhưng chưa được cấp (Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Xây dựng). Đối với 104 CSDL theo Nghị quyết 11/NQ-CP, còn 04 Bộ, ngành đã đăng ký nhưng chưa được cấp do chưa đầy đủ hồ sơ (Bộ Nông nghiệp và Môi trường; Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ Y tế; Bộ Công thương). Đối với Bộ Dân tộc và Tôn giáo gặp vướng mắc do chưa chuyển nhiệm vụ xây dựng CSDL sang năm 2026. Đối với Bộ Ngoại giao chưa được cấp kinh phí do Bộ Khoa học và Công nghệ chưa thẩm định gửi Bộ Tài chính. Thiếu kinh phí phục vụ việc chi trả hợp đồng, mua sắm thiết bị khiến tiến độ triển khai các nhiệm vụ kéo dài

(5) Việc đảm bảo hạ tầng tại Trung tâm dữ liệu quốc gia phục vụ triển khai các Cơ sở dữ liệu: Bộ Công an đã triển khai hạ tầng công nghệ thông tin và sẵn sàng cung cấp tài nguyên trên nền tảng điện toán đám mây cũng như các dịch vụ hạ tầng nhà trạm. Bộ Công an đã có 03 văn bản để thông báo và hướng dẫn cho các đơn vị Bộ, ngành, địa phương đăng ký nhu cầu dịch vụ hạ tầng nhà trạm và nhu cầu đăng ký tài nguyên mới trên nền tảng điện toán đám mây. Tính đến nay, mới chỉ có 50 đơn vị có công văn trả lời (24/27 bộ, ngành và 26/34 địa phương), còn lại 11 đơn vị chưa có văn bản trả lời (gồm: 03/27 đơn vị bộ ngành và 7/34 đơn vị địa phương)

(6) Về công tác tổ chức thực hiện:

- Công tác chỉ đạo tại một số bộ, ngành còn thiếu quyết liệt, chưa bám sát nguyên tắc “6 rõ”, vẫn còn tồn tại tâm lý e dè, sợ sai, sợ trách nhiệm và trùng xuống trong tổ chức thực hiện. Tình trạng phân tán trách nhiệm giữa đon vị chuyên môn và đơn vị công nghệ thông tin; sự phối hợp giữa các cơ quan chưa chặt chẽ. Điều này góp phần làm cho tiến độ xây dựng các CSDL quốc gia, CSDL chuyên ngành mặc dù đã có sự biến chuyển, nhưng vẫn còn chậm, chưa đảm bảo tiến độ đề ra. Hiện chỉ có 03/12 CSDL theo Kế hoạch 02-KH/BCDTW, 28/104 CSDL theo Nghị quyết 11/NQ-CP hoàn thành, kết nối, đồng bộ về Trung tâm Dữ liệu quốc gia, còn lại vẫn đang trong giai đoạn hoàn thiện.

- Đến nay, còn 06 bộ chưa có ý kiến tham gia Kế hoạch triển khai xây dựng CSDLQG về Xử lý vi phạm hành chính (Bộ Ngoại giao, Bộ Tư pháp, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Dân tộc và Tôn giáo, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao).

5.4. Đề xuất Thủ tướng Chính phủ Kết luận

(1) Các bộ: Nội vụ; Y tế; Công an; Giáo dục và Đào tạo; Nông nghiệp và Môi trường; Dân tộc và Tôn giáo; Tài chính; Văn hóa Thế thao và Du lịch khẩn trương xây dựng hạ tầng, nền tảng cho 04/12 CSDL theo Kế hoạch số 02- KH/BCDTW và 16/104 CSDL Nghị quyết số 11/NQ-CP theo đúng tiến độ được giao.

(2) Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính căn cứ đề xuất của các bộ, ngành khẩn trương thẩm định hồ sơ, cấp kinh phí, đảm bảo tiến độ xây dựng CSDL quốc gia, CSDL chuyên ngành.

(3) Bộ Công an tiếp tục rà soát, thường xuyên tổ chức kiểm tra, đánh giá an ninh mạng định kỳ; không cho phép vận hành nếu chưa đạt yêu cầu. Các bộ, ngành rà soát toàn bộ hệ thống đang thuê dịch vụ “Cloud”; làm rõ phương án quản lý, bảo vệ dữ liệu. Đồng thời, khắc phục ngay tình trạng “nợ tuân thủ” về an toàn thông tin.

(4) Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Bộ Công an và các doanh nghiệp đồng hành tổ chức làm việc, thống nhất nghiệp vụ và xây dựng Quy trình tạo lập dữ liệu ngành nông nghiệp tổng thể của CSDL ngành nông nghiệp. Hoàn thành trong tháng 4/2026.

(5)  Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp Bộ Công an (C06) thống nhất phương án cấp mã định danh cho trẻ em ở ngoài nước ngoài trên phần mềm (đảm bảo phương án kỹ thuật) cho Bộ Ngoại giao để mở dịch vụ khai thác dữ liệu. Trong đó, xây dựng phương án thu thập thông tin đối với người Việt Nam trở về nước (không có thông tin tại Việt Nam). Hoàn thành trong tháng 5/2026.

(6) Các bộ, ngành:

- Khẩn trương tổ chức dịch chuyển hệ thống; kết nối, đồng bộ dữ liệu về Trung tâm dữ liệu quốc gia; đồng thời, chủ động công bố mức độ sẵn sàng của dữ liệu có trong các CSDL đã hoàn thành;

- Rà soát đánh giá các trường thồng tin càn thiết phục vụ cắt giảm thủ tục hành chính, nhu cầu khai thác từ CSDL đề xuất xây dựng, bổ sung thêm các CSDL (trong trường hợp chưa có trong các CSDL được giao theo Kế hoạch 02-KH/BCDTW; Nghị quyết số 214/NQ-CP và Nghị quyết 11/NQ-CP).

- Khẩn trương hoàn thiện các CSDL chuyên ngành phục vụ kết nối, đồng bộ dữ liệu về Bộ Công an theo Nghị định số 58/2026/NĐ-CP ngày 13/2/2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện; quản lý và sử dụng con dấu; quản lý, sử dụng pháo; quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú, Luật Căn cước. Trong đó, tập trung đồng bộ thông tin về lịch lý tư pháp đối với (1) Tình trạng án tích đối với trường hợp bị kết án chưa đủ điều kiện được xóa án tích, (2) Tình trạng án tích đối với trường hợp bị kết án đã được xóa án tích, (3) Thông tin về cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã.

(9) Các Bộ, ngành, địa phương: (1) Khẩn trương phối họp Bộ Công an xây dựng kế hoạch chi tiết, lộ trình chuyển dịch hệ thống cụ thể, đồng thời rà soát lại toàn bộ các yêu cầu hệ thống, đặc biệt phải rà soát lại kỹ các hệ thống cần chuyển lên trong giai đoạn này và các hệ thống chuẩn bị triển khai; thực hiện đăng ký bố trí nguồn vốn, kinh phí để đảm bảo thực hiện dịch chuyển hệ thống và các công tác liên quan, hoàn thành trong tháng 3/2026. (3) Rà soát, làm rõ danh mục CSDL thuộc phạm vi quản lý; xác định rõ chức năng, phạm vi dữ liệu, mối quan hệ, phương thức kết nối, chia sẻ với các CSDL do Trung tâm dữ liệu quốc gia quản lý, hoàn thành trong tháng 3/2026.  (4) Khẩn trương hướng dẫn địa phương ban hành Khung kiến trúc dữ liệu, Từ điển dữ liệu theo Quyết định số 2439/QĐ-TTg ngày 04/11/2025, trong đó xây dựng lộ trình triển khai, phân loại rõ các CSDL phục vụ nghiệp vụ chuyên ngành, giải quyết TTHC và phục vụ tổng họp, thống kê; xác định dữ liệu chủ, dữ liệu gốc, dữ liệu tham chiếu và xây dựng từ điển dữ liệu theo ngành, lĩnh vực đảm bảo đồng bộ, thống nhất, tránh trùng lặp, lãng phí. (5) Thống nhất nhận thức “chuyển đổi số phải gắn liền với an ninh mạng, an ninh dữ liệu”; xác định rõ an ninh mạng không còn là nhiệm vụ riêng của lực lượng chuyên trách mà là trách nhiệm của toàn hệ thống, của từng cấp ủy, tổ chức đảng và người đứng đầu các bộ, ngành, địa phương; chủ động triển khai các giải pháp bảo đảm an ninh mạng, bảo mật dữ liệu theo tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật về an ninh mạng, các quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân và an ninh dữ liệu chuyên ngành.

Tổ công tác kính báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.

Quyết định số 241/QĐ-BTC ngày 05/02/2026, Quyết định số 441/QĐ-BNNMT ngày 02/02/2026.

(1) Bảo hiểm, (2) Đăng ký doanh nghiệp, (3) Sổ sức khỏe điện tử, (4) Dân cư, (5) Đăng ký xe, (6) Giấy phép lái xe, (7) Lý lịch tư pháp, (8) Đất đai, (9) Hộ tịch

gồm: CSDL quốc gia về dân cư; CSDL hộ tịch điện tử; CSDL nền tảng Sổ sức khoẻ điện tử; CSDL về đăng ký phương tiện; CSDL lý lịch tư pháp; CSDL Giấy phép lái xe; CSDL quốc gia về Đăng ký doanh nghiệp; CSDL quốc gia về Đất đai; CSDL quốc gia về Bảo hiểm.

Bộ Dân tộc và Tôn giáo, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Ngoại giao, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Y tế chưa có báo cáo số liệu về tình hình thực hiện Nghị quyết số 66.7/2025/NĐ-CP.

Bộ Tư pháp, Bộ Dân tộc và Tôn giáo, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Công thương, Bộ Xây dựng, Bộ Y tế, Bộ Nội vụ, Bộ Giáo dục và đào tạo, Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch, Ngân hàng Nhà nước

Đã có Bộ Tư pháp, Ngân hàng Nhà nước hoàn thành kiểm thử, tích hợp hệ thống

Đăng ký tham gia BHXH tự nguyện; Đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT đối với người chỉ tham gia BHYT; Cấp lại, đổi thẻ BHYT do thay đổi thời điểm đủ 05 năm liên tục nơi khám chữa bệnh ban đầu; Giải quyết hưởng chế độ thai sản đối với người lao động thôi việc trước thời điểm sinh con, nhận nuôi con nuôi; Giải quyết chuyển hưởng sang địa bàn khác đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH; Khai quyết toán thuế/ Hoàn thuế đối với cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công quyết toán thuế trực tiếp với cơ quan thuế.

Cấp điện mới từ lưới điện hạ áp phục vụ sinh hoạt; Cấp điện mới từ lưới điện trung áp; Thay đổi thông tin khách hàng sử dụng điện; Tạm ngừng hoặc khôi phục cấp điện theo yêu cầu.

Bộ Công an: 08 DVC, Bảo hiểm xã hội: 03 DVC, EVN: 01 DVC.

Bộ Công thương, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Tài chính, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Bộ Xây dựng, Ngân hàng Nhà nước, Bộ Y tế.

Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Xây dựng, Bộ Y tế, Bộ Dân tộc và Tôn giáo.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Y tế, Bộ Ngoại giao.

Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá (đồng bộ 83.145 bản ghi có ký số, đẩy dữ liệu 27.010 bản ghi), Học bạ số (đồng bộ 9,6 triệu bản ghi có ký số, đẩy dữ liệu 665.518 bản ghi), Văn bằng chứng chỉ (đồng bộ 816.358 bản ghi có ký số, đẩy dữ liệu 752.140 bản ghi), tích hợp hơn 70 triệu thông tin thẻ căn cước, hơn 70 triệu thông tin thường trú, 6,1 triệu thông tin tạm trú

Giấy chứng nhận Đăng ký xe (đồng bộ 7,6 triệu dữ liệu); Giấy phép lái xe (đồng bộ 5,8 triệu dữ liệu, đẩy sang VNeID 2,9 triệu bản ghi); Thông tin lịch sử trừ điểm trên GPLX (đồng bộ 107 nghìn dữ liệu); Giấy chứng nhận đăng ký Hộ kinh doanh (đồng bộ 8,6 triệu dữ liệu, đẩy sang VNeID 800 nghìn bản ghi); Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (410 nghìn dữ liệu, đẩy sang VNeID 350 nghìn bản ghi); Tình trạng hôn nhân (đồng bộ 3.820.343 bản ghi đã ký số; và 22.402.207 bản ghi chưa được ký số, đẩy sang VNeID 22,9 triệu bản ghi);  Thẻ Bảo hiểm y tế (đồng bộ 822,4 dữ liệu); Sổ Bảo hiểm xã hội (1.029.414 bản ghi đã đồng bộ và đẩy sang VNeID), Giấy Khám sức khỏe (1.029.414 bản ghi đã đồng bộ và đẩy sang VNeID), Phiếu lý lịch tư pháp (1.258.542 thông tin kết quả giải quyết thủ tục hành chính là Phiếu lý lịch tư pháp đã tích hợp VNeID).

Bộ Tư pháp 17 giấy tờ; Bộ Công thương 14 giấy tờ; Bộ Giáo dục và Đào tạo 08 giấy tờ; Bộ Khoa học và Công nghệ 13 giấy tờ; Bộ Ngoại giao 05 giấy tờ; Bộ Nội vụ 09 giấy tờ; Bộ Nông nghiệp và Môi trường 21 giấy tờ; Bộ Tài chính 07 giấy tờ; Bộ VHTTDL 09 giấy tờ; Bộ Xây dựng 32 giấy tờ

Bộ Tư pháp 13 giấy tờ; Bộ Công thương 27 giấy tờ; Bộ Giáo dục và Đào tạo 26 giấy tờ; Bộ Khoa học và Công nghệ 58 giấy tờ; Bộ Ngoại giao 02 giấy tờ; Bộ Nội vụ 07 giấy tờ; Bộ Nông nghiệp và Môi trường 47 giấy tờ; Bộ Tài chính 16 giấy tờ; Bộ VHTTDL 06 giấy tờ.

Thẻ Căn cước; Đăng ký xe; Thẻ bảo hiểm y tế; Sổ bảo hiểm xã hội; Giấy phép lái xe; Thông tin cư trú; Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá; Hộ chiếu; Thông tin thuế; Tình trạng hôn nhân; Thông tin người phụ thuộc; Vé giao thông; Giấy chuyển tuyến; Giấy hẹn khám lại; Sổ sức khỏe điện tử.

CSDL quốc gia về tài chính (Bộ Tài chính); CSDL hộ tịch điện tử (Bộ Tư pháp); CSDL bản án, quyết định của Tòa án (Tòa án nhân dân tối cao)

CSDL quốc gia về đất đai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), CSDL hàng hóa (hóa chất, tiền chất) (Bộ Công Thương), CSDL ngành giáo dục và đào tạo (Bộ Giáo dục và Đào tạo),

Văn phòng Chính phủ; Bộ Tài chính, Bộ Dân tộc và Tôn giáo; Bộ Khoa học và Công nghệ; Ngân hàng nhà nước; Bộ Xây dựng; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao; Thanh tra Chính phủ; Kiểm toán Nhà nước; Bộ Nội Vụ; Viện Hàn lâm Khoa học xã hội; Đài tiếng nói Việt Nam; Bộ Tư pháp; Bộ Ngoại giao; Bộ Công thương; Văn phòng quốc hội; Văn phòng Trung ương Đảng; Tòa án Nhân dân tối cao, Đài Truyền hình VN; Viện Hàn lâm - Khoa học Công nghệ Việt Nam; Bộ Quốc phòng, Thông tấn xã Việt Nam; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Đà Năng; Phú Thọ; Lào Cai; Cà Mau; Bắc Ninh; Thái Nguyên; Đồng Tháp; Hải Phòng; Hà Nội; Vĩnh Long; Quảng Ngãi; Huế; Điện Biên; Thanh Hóa; Lạng Sơn; Hà Tĩnh; Tây Ninh; Hưng Yên; Đắk Lắk; cần thơ; Quảng Trị; Lai Châu; Đồng Nai; Cao Bằng; An Giang; Nghệ An.

Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nông nghiệp và Môi trường

Tuyên Quang; Ninh Bình; Khánh Hòa; Quảng Ninh; Sơn La; Lâm Đồng; TP. Hồ Chí Minh

(1) CSDL quốc gia về tài chính (Bộ Tài chính); (2) CSDL bản án, quyết định Tòa án (Tòa án nhân dân tối cao);

(3) CSDL hộ tịch điện tử (Bộ Tư phẳp)